**Weekly Report**

**16/11/2022 – 30/11/2022**

Group ID: 02

Project Name: Website for Study

Prepared by: **Phan Trường An**

Team members:

20120032 – **Phan Trường An** *Developer*  
20120069 – **Tào Khánh Duy** *Project Manager, Tester*   
20120071 – **Nguyễn Thị Bích Hà** *Business Analyst*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Cập nhật tài liệu Vision | 23/11/2022 | NTBHa | 100 |
| 2 | Viết tài liệu Software Architecture | 26/11/2022 | NTBHa  TKDuy  PTAn | 70 |
| 3 | Sửa mô hình Use-Case | 27/11/2022 | TKDuy | 90 |
| 4 | Vẽ Class Diagram | 29/11/2022 | NTBHa  TKDuy  PTAn | 50 |

# Issues and impacts:

* Tài liệu Vision gặp lỗi diễn đạt ở mục 3.1, 3.3, 4. (Nguyễn Thị Bích Hà)
* Chưa tìm ra được tính năng mới cho trang web (Phan Trường An)

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Cập nhật tài liệu Software Architecture | 14/12/2022 | PTAn  TKDuy  NTBHa |
| 2 | Thiết kế UI Prototype | 14/12/2022 | PTAn  TKDuy  NTBHa |