**Weekly Report**

**01/12/2022 – 14/12/2022**

Group ID: 02

Project Name: Website for Study

Prepared by: **Phan Trường An**

Team members:

20120032 – **Phan Trường An** *Developer*  
20120069 – **Tào Khánh Duy** *Project Manager, Tester*   
20120071 – **Nguyễn Thị Bích Hà** *Business Analyst*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Cập nhật, bổ sung tài liệu Software Architecture | 14/12/2022 | NTBHa PTAn | 100 |
| 2 | Thiết kế giao diện | 14/12/2022 | PTAn  TKDuy NTBHa | 40 |
| 3 | Thiết kế UI Prototype | 14/12/2022 | TKDuy | 60 |

# Issues and impacts:

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Hoàn thành thiết kế giao diện | 21/12/2022 | PTAn  TKDuy  NTBHa |
| 2 | Cài đặt các chức năng chính | 28/12/2022 | PTAn  TKDuy  NTBHa |